TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# BÁO CÁO TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN 2 — CUSTOMER

CUS-01 → CUS-07 · 27,5 điểm theo kế hoạch

Đồ án: Website bán hoa CÁ'S HOA — Yêu cầu 2 (PHP + MySQL)

Môn: Lập trình Web và Ứng dụng — Nhóm 5

| Người thực hiện | Thành viên 2: Hưng · MSSV: chưa cung cấp |
| --- | --- |
| Repo | github.com/tbao4151/Lap_trinh_web |
| Nhánh gốc | feature/requirement-2-php-mysql · 9c35a94 |
| Nhánh làm việc | feature/customer-completion · chưa push |
| Ngày lập | 15/10/2026 |

Bản trình Hưng xem trước khi tiếp tục đưa nhánh lên GitHub.

MỤC LỤC

1. Tóm tắt kết quả	3

1.1. Bảng đối chiếu với kế hoạch	3

2. Phạm vi môi trường và nguyên tắc làm việc	4

3. Chi tiết từng hạng mục	5

3.1. CUS-01 Audit 18 trang khách hàng	5

3.2. CUS-02 Catalog và chi tiết sản phẩm	6

3.3. CUS-03 Giỏ hàng và trải nghiệm checkout	7

3.4. CUS-04 Tài khoản hồ sơ và khôi phục	8

3.5. CUS-05 Responsive và khả năng truy cập	9

3.6. CUS-06 Gợi ý hoa theo dịp và ngân sách	10

3.7. CUS-07 Kiểm thử tài liệu và bàn giao	11

4. Đối chiếu checklist nghiệm thu	12

5. Đối chiếu các giới hạn công việc	12

6. Kết quả kiểm thử	13

7. Thay đổi mã nguồn	13

8. Việc còn lại và đề xuất	14

8.1. Trạng thái Git tại thời điểm lập báo cáo	14

8.2. Đánh giá đóng góp	14

Phụ lục A. Ảnh minh chứng Customer	15

Phụ lục B. Danh sách kiểm tra chức năng	26

Audit 18 trang khách hàng	28

Phụ lục C. SQL kiểm tra và kết quả	29

# 1. Tóm tắt kết quả

Báo cáo đối chiếu công việc Customer của thành viên 2 với 02_PLAN_THANH_VIEN_2_CUSTOMER.md. Phạm vi gồm CUS-01 đến CUS-07, tổng 27,5 điểm kế hoạch. Bản này dùng cấu trúc trình bày của báo cáo TV3; các số liệu, ảnh và kết quả bên dưới đều thuộc phần Customer.

18 trang khách hàng được kiểm tra HTTP và 5 kích thước màn hình; 90/90 lượt responsive đạt.

HTTP và SQL nghiệp vụ 35/35; browser 103/103; PHP lint 50/50; JavaScript 8/8; SQL tổng hợp 9/9; kiểm thử bổ sung 10/10.

Đã sửa thông báo khoảng giá và ngân sách, nhãn sắp xếp, trạng thái bận khi lưu, giữ dữ liệu đăng ký hợp lệ và tương phản nút.

5 task đạt LOCAL_PASS, 2 task BLOCKED. Tổng trọng số đạt local là 19,5/27,5; không phải điểm giảng viên đã chấm.

CUS-02 còn gallery nhiều ảnh và contract tồn kho. CUS-07 còn nhánh remote, PR, CI và nghiệm thu. Một commit core đã tạo local trước khi Hưng yêu cầu xem Word trước; chưa đưa thay đổi lên GitHub.

## 1.1. Bảng đối chiếu với kế hoạch

| Hạng mục | Điểm KH | Trạng thái | Minh chứng chính | Tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUS-01 Audit 18 trang khách hàng | 3 | LOCAL_PASS | Mục 3.1; evidence/CUS-01 | 3 |
| CUS-02 Catalog và chi tiết sản phẩm | 5 | BLOCKED | Mục 3.2; evidence/CUS-02 | Chưa tính |
| CUS-03 Giỏ hàng và trải nghiệm checkout | 5 | LOCAL_PASS | Mục 3.3; evidence/CUS-03 | 5 |
| CUS-04 Tài khoản hồ sơ và khôi phục | 5 | LOCAL_PASS | Mục 3.4; evidence/CUS-04 | 5 |
| CUS-05 Responsive và khả năng truy cập | 4 | LOCAL_PASS | Mục 3.5; evidence/CUS-05 | 4 |
| CUS-06 Gợi ý hoa theo dịp và ngân sách | 2,5 | LOCAL_PASS | Mục 3.6; evidence/CUS-06 | 2,5 |
| CUS-07 Kiểm thử tài liệu và bàn giao | 3 | BLOCKED | Mục 3.7; evidence/CUS-07 | Chưa tính |
| Tổng | 27,5 | 5 local đạt | 2 task còn điều kiện | 19,5 / 27,5 |

# 2. Phạm vi môi trường và nguyên tắc làm việc

| Mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã nguồn | Nhánh Customer từ feature/requirement-2-php-mysql tại 9c35a94. Không triển khai chức năng Admin theo mẫu TV3. |
| PHP và CSDL | PHP 8.2.12 XAMPP; MariaDB cổng 3307; cas_hoa_customer_preview riêng. |
| Ứng dụng | PHP development server http://127.0.0.1:8033; Chrome qua Playwright; SMTP thử cổng 1025. |
| Dữ liệu | Tài khoản, địa chỉ và đơn kiểm thử; thay đổi tạm sản phẩm được khôi phục. |
| Phạm vi chưa xác minh | Apache tại URL môn học, SMTP Internet, CI và nghiệm thu sau tích hợp. |

Các kết quả được lấy từ log thực chạy ngày 14–15/10/2026. Ảnh chụp nội dung trang và vùng giao diện thật, không chứa thanh địa chỉ Chrome. Không dùng ảnh Admin, số liệu của thành viên 3 hoặc dựng thanh địa chỉ giả.

Các diff checkout/auth đã tồn tại trước lượt hoàn thiện cuối và giữ nguyên SHA256 trong lượt đó. Commit f36a1bc ghi nhận riêng phần core để lead review. Không thay schema, role, trạng thái đơn hay luật trừ kho trong lượt làm báo cáo.

# 3. Chi tiết từng hạng mục

## 3.1. CUS-01 Audit 18 trang khách hàng

Trọng số kế hoạch: 3 điểm. Trạng thái: LOCAL_PASS.

Yêu cầu kế hoạch: Kiểm tra HTTP, PHP, JS, CSS, ảnh, form/SQL và link PHP trên 18 trang.

Đã thực hiện: Audit đủ 18 trang, 90 lượt trang/viewport; ảnh thật ở 375, 768, 1440. Không thấy PHP warning, lỗi JS chưa bắt, ảnh hỏng hay link .html trong phạm vi kiểm thử.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| 18 trang được quyền | HTTP 200, không đổi sang trang đăng nhập ngoài ý muốn | 18/18 đạt; slug sản phẩm sai trả 404 |
| 5 kích thước | 375/390/768/1024/1440 không tràn ngang, có nhãn và ảnh tải | 90/90 lượt đạt trong bộ browser cuối |

Đối chiếu SQL: Dùng kiểm tra dữ liệu nền, sản phẩm active và bài công khai; form liên hệ và tài khoản được đối chiếu bằng các test HTTP/SQL.

Tệp liên quan: docs/customer-audit.md, PROGRESS.md, docs/evidence/CUS-01/.

Điều kiện nghiệm thu: Đạt smoke và audit local; Apache URL yêu cầu chưa đạt.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-01/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: docs(customer): audit 18 customer pages with local evidence.

## 3.2. CUS-02 Catalog và chi tiết sản phẩm

Trọng số kế hoạch: 5 điểm. Trạng thái: BLOCKED.

Yêu cầu kế hoạch: Lọc DB đa tiêu chí, sắp xếp, cập nhật giá/ẩn; detail, ảnh, gói hoa và trạng thái hết hàng.

Đã thực hiện: Tái sử dụng catalog DB và giấy gói có sẵn. Sửa nhãn Mới thêm; thêm lỗi giá inline và aria-invalid. Đối chiếu 6 bộ lọc riêng với tập ID SQL, kiểm tra tổ hợp, giá mới và hidden.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Bộ lọc riêng và kết hợp | Tập sản phẩm đúng như SQL, URL giữ được | 6 bộ lọc riêng khớp SQL; bộ lọc kết hợp và tìm không dấu đạt |
| Đổi giá và ẩn | Giá mới hiện trên detail; hidden không có trong catalog, slug 404 | Giá thử 456000 đã hiện; hidden bị loại; khôi phục giá/trạng thái cũ |
| Khoảng giá đảo | Hiện lỗi rõ và đặt lại xóa lỗi | Lỗi inline/aria-invalid đạt; nhãn sắp xếp Mới thêm đúng dữ liệu |

Đối chiếu SQL: SELECT sản phẩm theo type/category/tone/occasion/price/slug. UPDATE tạm giá/status trong DB thử, khôi phục trong finally. Chưa kiểm thử thao tác bấm nút Admin; đã xác minh tác động dữ liệu Admin sử dụng.

Tệp liên quan: san-pham.php, assets/js/customer-catalog.js, tests/customer/completion.cjs, docs/de-xuat-cho-lead.md.

Điều kiện nghiệm thu: Catalog hiện có đạt local; chưa nghiệm thu đủ gallery/tồn kho thành phẩm vì cần lead chốt schema/contract.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-02/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: fix(customer): clarify catalog sorting and price validation.

## 3.3. CUS-03 Giỏ hàng và trải nghiệm checkout

Trọng số kế hoạch: 5 điểm. Trạng thái: LOCAL_PASS.

Yêu cầu kế hoạch: Session giỏ bền qua refresh, lỗi mạng/retry, giao hàng/pickup, giá server, chống đơn trùng.

Đã thực hiện: Giữ xử lý Session/checkout có sẵn, bổ sung aria-busy khi lưu và xóa trạng thái bận khi lỗi. Kiểm thử giỏ/checkout với dữ liệu thật trong DB thử.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Giỏ và lỗi mạng | Refresh giữ dữ liệu, cập nhật/xóa đúng, lỗi không giả thành công | Giỏ 1 dòng số lượng 3 sau refresh; retry và mất feed đạt |
| Giá và đơn trùng | Không tin giá gửi từ trình duyệt; hai request cùng key chỉ 1 đơn | 2 mẫu p001 có tổng 800000; hai response cùng mã và DB chỉ thêm 1 đơn |
| Ship và pickup | Địa chỉ chỉ bắt buộc khi giao; ngày/giờ/phone được kiểm tra | Giao hàng và pickup đều lưu; giá trị sai bị 422; lỗi 503 inline và có thể thử lại |

Đối chiếu SQL: SELECT orders/order_items theo mã thật, kiểm số đơn tăng đúng 1; kiểm tổng tiền, số dòng, phương thức giao nhận. Không sửa file actions/checkout.php trong phiên.

Tệp liên quan: assets/js/main-r2.js, tests/customer/completion.cjs, docs/evidence/CUS-03/.

Điều kiện nghiệm thu: Đạt trên bản local đang có. Cơ chế idempotency và snapshot trong checkout là diff từ trước phiên, cần lead review riêng.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-03/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: fix(customer): improve cart and checkout feedback.

## 3.4. CUS-04 Tài khoản hồ sơ và khôi phục

Trọng số kế hoạch: 5 điểm. Trạng thái: LOCAL_PASS.

Yêu cầu kế hoạch: Validation, đăng nhập/đăng xuất, hồ sơ, lịch sử phân trang, cách ly A/B, lookup và reset email.

Đã thực hiện: Đăng ký giữ tên/email/phone khi server từ chối và vẫn để trống mật khẩu. Bổ sung ràng buộc UI; kiểm tra reset qua email SMTP local và trình duyệt.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Validation và tài khoản | Dữ liệu sai không tạo user; email trùng báo rõ; profile lưu DB | 4 loại input sai bị từ chối; số user không đổi; đăng ký/login/logout/profile đạt |
| Lịch sử và lookup | A không xem được đơn B; phân trang; phone sai không lộ đơn | 10 đơn/trang; trang 2 có đơn cũ; A/B cách ly; lookup phone sai 404 |
| Reset qua email | SMTP nhận thư, token không hiện URL/UI, dùng một lần và hết hạn | Thư local nhận thật; reset qua browser đạt; replay/hết hạn bị từ chối; SQL consumed_at có giá trị |

Đối chiếu SQL: SELECT users/customers sau profile, JOIN orders theo user để kiểm liên kết; password_resets chỉ kiểm số bản ghi/consumed_at. Không ghi mật khẩu hoặc token vào tài liệu.

Tệp liên quan: dang-ky.php, tests/customer/completion.cjs, docs/evidence/CUS-04/.

Điều kiện nghiệm thu: Đạt SMTP local, token một lần/hết hạn và cách ly tài khoản. Chưa kiểm chứng thư gửi tới nhà cung cấp Internet.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-04/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: fix(customer): retain signup details and verify account recovery.

## 3.5. CUS-05 Responsive và khả năng truy cập

Trọng số kế hoạch: 4 điểm. Trạng thái: LOCAL_PASS.

Yêu cầu kế hoạch: 5 viewport; menu, filter, form, giỏ, empty/error/success; label, focus, contrast và dữ liệu dài.

Đã thực hiện: Giữ bố cục hiện có, chỉnh token màu riêng cho Customer. Kiểm bàn phím mở bộ lọc, focus visible, ảnh và tràn ngang.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Tương phản nút | Tỷ lệ chữ nút >=4,5:1 | Trước sửa 3,94:1; sau sửa 6,32:1 |
| Responsive và bàn phím | Không overflow, label/ảnh hợp lệ, Enter và Tab có focus | 90/90 lượt trang/viewport; luồng mua mobile; dữ liệu tên dài và HTML escape đạt |

Đối chiếu SQL: Không thêm nghiệp vụ SQL. Test dữ liệu dài thay tạm tên/mô tả sản phẩm trong DB thử, rồi khôi phục nguyên giá trị.

Tệp liên quan: assets/css/customer.css, tests/customer/browser.cjs, tests/customer/completion.cjs, docs/evidence/CUS-05/.

Điều kiện nghiệm thu: Đạt các kiểm tra cụ thể đã chạy, không tuyên bố chứng nhận WCAG toàn site hoặc kiểm thử screen reader toàn diện.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-05/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: fix(customer): improve contrast and keyboard accessibility.

## 3.6. CUS-06 Gợi ý hoa theo dịp và ngân sách

Trọng số kế hoạch: 2,5 điểm. Trạng thái: LOCAL_PASS.

Yêu cầu kế hoạch: Dịp/tone/loại/giá từ DB, URL chia sẻ, empty state gợi ý nới điều kiện, không lộ hidden.

Đã thực hiện: Giữ biểu mẫu và taxonomy hiện có; thêm kiểm tra ngân sách đảo ngay tại form, lỗi inline và aria-invalid.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Kết quả và URL | Chọn Sinh nhật/Hồng/bó hoa/giá tối đa 400000 trả đúng DB | Bộ browser trả Garden; URL tải lại vẫn 1 kết quả |
| Giá đảo và không kết quả | Không gửi khoảng đảo; có cách đặt lại khi không có mẫu | Form chặn khoảng đảo; empty state/URL giữ đúng; sản phẩm hidden không xuất hiện |

Đối chiếu SQL: Đọc taxonomy từ DB; thử ẩn sản phẩm trong database riêng rồi khôi phục. Chưa thay schema hoặc quy tắc tồn kho.

Tệp liên quan: includes/customer-recommendations.php, assets/js/customer-forms.js, tests/customer/completion.cjs, docs/evidence/CUS-06/.

Điều kiện nghiệm thu: Đạt tổ hợp mẫu, URL reload, hidden và empty state trên mobile; không dùng AI API hoặc sinh sản phẩm giả.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-06/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: fix(customer): validate recommendation budgets.

## 3.7. CUS-07 Kiểm thử tài liệu và bàn giao

Trọng số kế hoạch: 3 điểm. Trạng thái: BLOCKED.

Yêu cầu kế hoạch: Test HTTP/browser/SQL, ảnh thật, báo cáo, PR nhỏ và CI xanh sau review.

Đã thực hiện: Bổ sung test theo task, SQL tổng hợp, ảnh 18 trang, audit, báo cáo Word, mô tả PR và commit message. Mật khẩu kiểm thử sinh ngẫu nhiên trong bộ nhớ.

| Kiểm tra | Kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Hồi quy và lint | Các test/lint thực chạy đạt, báo rõ lần thử thất bại | Kết quả cuối lấy từ JSON, kiểm SHA256 3 file core/schema không đổi |
| Bàn giao Git | Commit có danh tính; nhánh remote/PR/CI được xác minh riêng | Có commit core local f36a1bc; phần còn lại chờ Hưng xem báo cáo trước |

Đối chiếu SQL: 9 truy vấn tổng hợp chỉ trả số lượng và sai lệch, không xuất dữ liệu cá nhân. Các đơn TEST-* dùng cho phân trang được loại khỏi kiểm tra tổng tiền đơn CSH-*.

Tệp liên quan: tests/customer/http.cjs, tests/customer/browser.cjs, tests/customer/completion.cjs, tests/customer/sql-audit.php, scripts/build-customer-report.py, docs/customer-test-report.md, docs/pr-description.md, docs/BAO_CAO_THANH_VIEN_2_CUSTOMER.docx.

Điều kiện nghiệm thu: Test và tài liệu local đã có; một commit core local f36a1bc. Chưa push, chưa mở PR và chưa xác nhận CI/review.

Ảnh minh chứng: xem Phụ lục A và docs/evidence/CUS-07/ trong repo.

Commit đề xuất theo task: test(customer): add regression evidence and handoff report.

# 4. Đối chiếu checklist nghiệm thu

| STT | Yêu cầu | Trạng thái | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỗi 18 PHP page render HTTP 200 khi được quyền; slug sai/đăng nhập sai xử lý hợp lệ. | Đạt local | HTTP 18 trang; sản phẩm 404; CUS-04 login sai; browser 90 lượt. |
| 2 | Filter theo tone, dịp, giá, loại, search nhiều điều kiện chính xác. | Đạt local | CUS-02/results.json: 6 bộ lọc khớp SQL; browser tổ hợp nhiều điều kiện. |
| 3 | Guest add/update/delete và refresh giỏ; API Session trả giá trị đồng bộ. | Đạt local | HTTP giỏ; browser queued plus/minus; CUS-03 giỏ sau refresh. |
| 4 | Checkout giao hàng và pickup; validation address/date/time/phone; DB tạo đúng orders, order_items. | Đạt local | HTTP checkout; browser mobile delivery; sql-results.json tổng tiền và giao nhận. |
| 5 | Xử lý lỗi mạng khi sync giỏ; không hiển thị thành công giả. | Đạt local | Browser abort actions/cart.php, count chưa tăng và có retry. |
| 6 | Đặt hàng liên tiếp/double click không gây duplicate không mong muốn. | Đạt local | HTTP hai request cùng key; browser requestSubmit hai lần chỉ thêm 1 đơn. |
| 7 | Đăng ký email trùng lỗi rõ; đăng nhập/đăng xuất hợp lệ. | Đạt local | HTTP duplicate; browser signup/profile/logout/login. |
| 8 | Customer A chỉ xem được lịch sử A; customer B không truy cập dữ liệu A. | Đạt local | HTTP isolation; success page không lộ đơn A cho B; thử user_id giả. |
| 9 | Lookup mã+phone sai bị từ chối mà không leak order. | Đạt local | HTTP 404 khi phone sai; payload không có phone/address; browser lookup. |
| 10 | Quên mật khẩu: gửi được email kiểm thử và token có hạn dùng 1 lần. | Đạt local | SMTP local thực; HTTP token hết hạn/replay; CUS-04 reset qua browser. |
| 11 | Mobile 375px, tablet 768px, desktop 1440px; không overflow. | Đạt local | 18 trang × 5 viewport; ảnh thật ba kích thước trong CUS-01 và từng task. |
| 12 | Có test report + ảnh chụp thật + link PR cho mỗi nhóm task. | Còn thiếu | Đã có báo cáo và ảnh thật; chưa có PR, CI hoặc lead review. |

# 5. Đối chiếu các giới hạn công việc

| Nguyên tắc | Thực hiện và giới hạn |
| --- | --- |
| Không thay schema hoặc luật core tùy ý | Không có migration mới. Core có sẵn được giữ nguyên trong lượt cuối và tách commit để review. |
| Không giả kết quả | Số liệu lấy từ JSON; giữ lại lần lỗi harness, timeout và dịch vụ dừng. |
| Không công khai thông tin nhạy cảm | Không đưa .env, hộp thư reset, token hay dữ liệu database runtime vào báo cáo. |
| Không làm thay Admin | Tài liệu TV3 chỉ là mẫu; không sao chép kết quả 216 test hoặc 33 ảnh Admin. |
| Git theo yêu cầu mới nhất | Đã có một commit local; dừng thao tác Git để trình Word trước. Chưa push hoặc mở PR. |

# 6. Kết quả kiểm thử

| Bộ kiểm tra | Đạt | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| HTTP và SQL nghiệp vụ | 35/35 | evidence/customer/http-results.json |
| Browser và responsive | 103/103 | evidence/customer/browser-results.json |
| PHP lint | 50/50 | evidence/CUS-07/php-lint.json |
| JavaScript syntax | 8/8 | evidence/CUS-07/js-lint.json |
| SQL tổng hợp | 9/9 | evidence/CUS-07/sql-results.json |
| Bổ sung theo task | 10/10 | evidence/CUS-02..CUS-06/results.json |

Các bộ test có thể kiểm tra cùng một nghiệp vụ ở nhiều tầng; không cộng tổng số assertion thành số chức năng độc lập. Không dùng CI cũ của nhánh gốc để tuyên bố CI của thay đổi Customer đã đạt.

Lỗi đã gặp: khai báo crypto lặp trong test HTTP; điều hướng fragment không phát sinh response; timeout 7 giây ở trang tài khoản; preview dừng sau gián đoạn phiên. Đã sửa harness hoặc khởi động lại đúng database hiện có rồi chạy lại đạt. Bằng chứng thất bại vẫn được giữ trong CUS-07.

# 7. Thay đổi mã nguồn

| Nhóm tệp | Vai trò | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| includes/customer.php, customer-recommendations.php | Helper Customer và gợi ý DB | Tệp mới của phần Customer |
| assets/css/customer.css; customer-catalog.js; customer-forms.js | Giao diện, bộ lọc, validation | Tệp mới; có sửa bổ sung lượt cuối |
| 18 trang PHP khách hàng và assets/js/ liên quan | Nối PHP/Session/DB, trải nghiệm và phản hồi | Gồm thay đổi có sẵn và lượt hoàn thiện |
| actions/cart.php; actions/checkout.php; includes/auth.php; bootstrap.php | Validation, wrapping, replay, snapshot | Core có sẵn; commit f36a1bc để lead review |
| tests/customer/; scripts/customer-* | HTTP/browser/SQL, môi trường thử riêng | Không ghi dữ liệu thật |
| docs/ và scripts/build-customer-report*.py | Audit, test, Word, minh chứng | Tài liệu và công cụ dựng báo cáo |

Không nhận toàn bộ diff trong workspace là code mới của lượt cuối. Phần sửa bổ sung cụ thể đã nêu tại mỗi CUS; các thay đổi trước đó được bảo toàn, không ghi đè.

# 8. Việc còn lại và đề xuất

| Mã | Việc cần xử lý | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| CUS-02 | Gallery nhiều ảnh và trạng thái hết hàng thành phẩm | Lead chốt schema/quan hệ định mức; tích hợp rồi kiểm thử lại |
| CORE | Review wrapping, snapshot, chống đơn trùng và validation | Xem commit local f36a1bc; chưa coi đã được lead duyệt |
| CUS-07 | Commit phần còn lại, đưa nhánh lên GitHub, PR và CI | Hưng xem Word trước theo yêu cầu mới nhất |
| ENV | Apache và email Internet | Kiểm tra trên môi trường nhóm; local không thay thế nghiệm thu |

## 8.1. Trạng thái Git tại thời điểm lập báo cáo

Nhánh local: feature/customer-completion. Commit local f36a1bc — fix(customer): preserve validated cart and checkout session behavior. Tác giả dùng tên Hưng và email do Hưng cung cấp. Chưa push, chưa tạo nhánh remote Customer, chưa có PR. Phần còn lại chưa commit.

Kế hoạch tiếp theo: sau khi trình bản Word, tiếp tục các thao tác Git theo chỉ dẫn của Hưng; nhánh tích hợp dự kiến feature/requirement-2-php-mysql. Không merge vào main trong bước bàn giao này.

## 8.2. Đánh giá đóng góp

19,5/27,5 là tổng trọng số của năm task có đủ bằng chứng local. Hai task chưa đủ điều kiện được giữ BLOCKED. Tỷ lệ này không phải điểm đã chấm, số dòng mã hay tỷ lệ GitHub Contributors; lead cần review và nghiệm thu tích hợp.

# Phụ lục A. Ảnh minh chứng Customer

Ảnh từ Chrome do Playwright điều khiển trong môi trường thử PHP/MySQL. Ảnh nội dung trang hoặc vùng UI, không có thanh địa chỉ. Số liệu và thông tin hiển thị là dữ liệu kiểm thử. Mỗi hình ghi nguồn để đối chiếu ảnh gốc.

Hình 1. Trang chủ trên màn hình 1024 px

Nguồn: docs/evidence/CUS-01/report-home.png

Hình 2. Thông báo khi khoảng giá bị đảo

Nguồn: docs/evidence/CUS-02/report-catalog-invalid-price.png

Hình 3. Checkout báo lỗi thử nghiệm và cho phép thử lại

Nguồn: docs/evidence/CUS-03/report-checkout-retry.png

Hình 4. Khôi phục mật khẩu thành công qua SMTP local

Nguồn: docs/evidence/CUS-04/report-reset-success.png

Hình 5. Đăng nhập với màu nút đã đạt tương phản 6,32:1

Nguồn: docs/evidence/CUS-05/report-login-contrast.png

Hình 6. Gợi ý không có kết quả và nút đặt lại bộ lọc

Nguồn: docs/evidence/CUS-06/report-recommendation-empty.png

Hình 7. Đơn được tạo thật và có mã tra cứu

Nguồn: docs/evidence/CUS-07/report-order-success.png

Hình 8. Đăng nhập sai có thông báo trên màn hình 375 px

Nguồn: docs/evidence/CUS-04/login-error-375.png

Hình 9. Kết quả tìm kiếm và bộ lọc trên desktop

Nguồn: docs/evidence/CUS-02/catalog-search-1440.png

Hình 10. Giỏ hàng đã đồng bộ Session sau tải lại

Nguồn: docs/evidence/CUS-03/cart-1440.png

Hình 11. Hồ sơ tài khoản Customer

Nguồn: docs/evidence/CUS-04/profile-1440.png

Hình 12. Bộ lọc sản phẩm trên mobile

Nguồn: docs/evidence/customer/catalog-filter-375.png

Hình 13. Tra cứu đơn theo mã và số điện thoại

Nguồn: docs/evidence/customer/lookup-375.png

# Phụ lục B. Danh sách kiểm tra chức năng

Các dòng dưới lấy nguyên tên kiểm tra từ JSON kết quả. Ma trận responsive 90 lượt được tóm tắt ở phần audit; không lặp toàn bộ 90 dòng tại đây.

| Nhóm | Kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| HTTP | Reject CSRF and malformed arrays | PASS |
| HTTP | Cart validation and persistence | PASS |
| HTTP | Checkout rejects invalid date, phone and missing address | PASS |
| HTTP | Server prices, transaction and replay protection | PASS |
| HTTP | Guest lookup correct phone, wrong phone and limited fields | PASS |
| HTTP | Success page reflects current database order status | PASS |
| HTTP | Wrapping validates mapping, state and canonical name | PASS |
| HTTP | Wrapping snapshot survives later rename and has no surcharge | PASS |
| HTTP | Product 404 and admin visibility reflects database | PASS |
| HTTP | Register customer A and reject duplicates | PASS |
| HTTP | Profile update and authenticated order association | PASS |
| HTTP | Signed-in checkout preserves submitted buyer name and phone snapshot | PASS |
| HTTP | Customer isolation and direct admin access | PASS |
| HTTP | History pagination includes older orders | PASS |
| HTTP | Local SMTP delivers reset link; token is single-use and expires | PASS |
| HTTP | Contact persisted and rate limited | PASS |
| HTTP | Non-scalar GET inputs do not produce PHP warnings or expose private orders | PASS |
| HTTP | HTTP page index.php | PASS |
| HTTP | HTTP page san-pham.php | PASS |
| HTTP | HTTP page chi-tiet-san-pham.php?slug=lam-tinh | PASS |
| HTTP | HTTP page gio-hang.php | PASS |
| HTTP | HTTP page thanh-toan.php | PASS |
| HTTP | HTTP page dat-hang-thanh-cong.php | PASS |
| HTTP | HTTP page dang-nhap.php | PASS |
| HTTP | HTTP page dang-ky.php | PASS |
| HTTP | HTTP page quen-mat-khau.php | PASS |
| HTTP | HTTP page tai-khoan.php | PASS |
| HTTP | HTTP page lich-su-don-hang.php | PASS |
| HTTP | HTTP page tra-cuu-don-hang.php | PASS |
| HTTP | HTTP page tin-tuc.php | PASS |
| HTTP | HTTP page chi-tiet-tin-tuc.php?slug=chon-hoa-theo-mau | PASS |
| HTTP | HTTP page lien-he.php | PASS |
| HTTP | HTTP page gioi-thieu.php | PASS |
| HTTP | HTTP page chinh-sach-giao-hang.php | PASS |
| HTTP | HTTP page chinh-sach-doi-tra.php | PASS |
| Browser | Mobile menu and keyboard focus | PASS |
| Browser | Recommendation uses real filters and shareable URL | PASS |
| Browser | Combined taxonomy, price, accent-insensitive search and sorting | PASS |
| Browser | Cart save failure preserves state and offers retry without false success | PASS |
| Browser | Queued plus then minus preserves correct quantity and refresh | PASS |
| Browser | Remove multiple unavailable items in one confirmed update | PASS |
| Browser | Product feed transport failure displays retry and keeps cart | PASS |
| Browser | Wrapping choice appears in cart and checkout | PASS |
| Browser | Mobile checkout delivery validates inputs, blocks duplicate click and saves real order | PASS |
| Browser | Guest lookup rejects wrong phone and displays safe real result | PASS |
| Browser | Registration, profile editing, logout and login through browser | PASS |
| Browser | Long product text stays within mobile layout and does not execute HTML | PASS |
| Browser | No uncaught JavaScript exceptions during customer browser flows | PASS |
| CUS-02 | Từng bộ lọc khớp SQL | PASS |
| CUS-02 | Giá và trạng thái sản phẩm cập nhật từ DB | PASS |
| CUS-02 | Khoảng giá đảo hiển thị lỗi có liên kết | PASS |
| CUS-03 | Giỏ xóa và refresh giữ đúng Session | PASS |
| CUS-03 | Pickup và lỗi lưu đơn hiển thị tại form | PASS |
| CUS-04 | Đăng ký từ chối dữ liệu sai ở server | PASS |
| CUS-04 | Sai mật khẩu không tạo Session đăng nhập | PASS |
| CUS-04 | Khôi phục bằng link email trong trình duyệt | PASS |
| CUS-05 | Tương phản nút và bàn phím bộ lọc | PASS |
| CUS-06 | Ngân sách gợi ý hợp lệ và chia sẻ URL không lộ hidden | PASS |

## Audit 18 trang khách hàng

| Trang PHP | Trạng thái | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| index.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| san-pham.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| chi-tiet-san-pham.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| gio-hang.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| thanh-toan.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| dat-hang-thanh-cong.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| dang-nhap.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| dang-ky.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| quen-mat-khau.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| tai-khoan.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| lich-su-don-hang.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| tra-cuu-don-hang.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| tin-tuc.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| chi-tiet-tin-tuc.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| lien-he.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| gioi-thieu.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| chinh-sach-giao-hang.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |
| chinh-sach-doi-tra.php | LOCAL_PASS | HTTP 200; 5 viewport; ảnh 375/768/1440 |

# Phụ lục C. SQL kiểm tra và kết quả

Chỉ xuất truy vấn tổng hợp và số đếm; không xuất mật khẩu, token hoặc thông tin cá nhân. Đơn TEST-* dùng cho phân trang không được cộng vào kiểm tra tổng tiền đơn CSH-*.

Sản phẩm active

SELECT COUNT(*) AS n FROM products WHERE status='active';

Kỳ vọng: 11. Thực tế: 11. PASS.

Bài viết công khai

SELECT COUNT(*) AS n FROM news WHERE status='published';

Kỳ vọng: 6. Thực tế: 6. PASS.

Tổng tiền đơn khớp các dòng

SELECT COUNT(*) AS n FROM orders o WHERE o.order_code LIKE 'CSH-%' AND (o.subtotal <> COALESCE((SELECT SUM(i.line_total) FROM order_items i WHERE i.order_id=o.order_id),0) OR o.total_amount <> o.subtotal + o.shipping_fee);

Kỳ vọng: 0. Thực tế: 0. PASS.

Thành tiền dòng khớp giá và số lượng

SELECT COUNT(*) AS n FROM order_items WHERE line_total <> quantity * unit_price;

Kỳ vọng: 0. Thực tế: 0. PASS.

Khách hàng tài khoản không mồ côi

SELECT COUNT(*) AS n FROM customers c LEFT JOIN users u ON u.user_id=c.user_id WHERE c.user_id IS NOT NULL AND u.user_id IS NULL;

Kỳ vọng: 0. Thực tế: 0. PASS.

Token đã dùng có bản ghi

SELECT COUNT(*) AS n FROM password_resets WHERE consumed_at IS NOT NULL;

Kỳ vọng: >= 1. Thực tế: 6. PASS.

Liên hệ đã được lưu

SELECT COUNT(*) AS n FROM contacts;

Kỳ vọng: >= 1. Thực tế: 3. PASS.

Đơn giao hàng đã được lưu

SELECT COUNT(*) AS n FROM orders WHERE order_code LIKE 'CSH-%' AND delivery_method='delivery';

Kỳ vọng: >= 1. Thực tế: 9. PASS.

Đơn pickup đã được lưu

SELECT COUNT(*) AS n FROM orders WHERE order_code LIKE 'CSH-%' AND delivery_method='pickup';

Kỳ vọng: >= 1. Thực tế: 4. PASS.